# ОТЧЕТ

управляющей организации  МБУ «УКП»

о выполненных  за отчетный период работах (услугах)

по договору управления многоквартирным домом,

расположенного по адресу: Московская область, г.Протвино, ул._Ленина, д. 27

- Основная информация:

1.1. Отчетный период: 01.12.2018г. – 31.12.2018г.

1.2. Управляющая организация: МБУ «УКП».

1.3. Основания управления многоквартирным домом: Договор управления.

1.4. Срок управления в соответствии с договором: 1 год.

- Информация о многоквартирном доме:

  - Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. | Адрес многоквартирного дома | ул. Ленина, д. 27 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Год постройки | 1982 |
| 3. | Количество этажей | 9 |
| 4. | Наличие подвала | есть |
| 5. | Количество квартир | 268 |
| 6. | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 16 534.5 кв. м |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 13 619.3 кв. м |

- Поступившие средства за отчетный период:

  - За отчетный период по статье «содержание и ремонт жилого помещения»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД: | 458153,29 руб. |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений МКД: | 19425,62 руб. |
| Поступило средств: | 19425,62 руб. |
| % оплаты от начисленной суммы: | 4 % |

- Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период:

  - Фактические затраты по статье "Содержание и ремонт жилого помещения" за                  отчетный период:

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период:

| № п/п | Вид работ | Основание для проведения работ | Дата выполнения | Стоимость работ, руб. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 0 |  |
|  | Итого: |  |  | 0 |  |

6. Сведения о выполнении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период:

6.1. Сведения об утверждении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: ____________________________________________________________________

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания) / дата выполнения (оказания) | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание инженерного оборудования общего имущества дома | Договор управления | Согласно договору управления | выполнено | 81851,99 |
| 2 | Содержание конструктивных элементов дома | Договор управления | Согласно договору управления | выполнено | 3949,60 |
| 3 | Техобслуживание ОДПУ по горячей, холодной воде, отоплению | Договор управления | Согласно договору управления | выполнено | 5039,14 |
| 4 | Техобслуживание ОДПУ по электроэнергии | Договор управления | Согласно договору управления | выполнено | 1634,32 |
| 5 | Санитарное содержание внутридомовых мест общего пользования | Договор управления | Согласно договору управления | выполнено | 52750,50 |
| 6 | Санитарное содержание придомовой территории | Договор управления | Согласно договору управления | выполнено | 57337,25 |
| 7 | Санитарное содержание и обслуживание мусоропровода | Договор управления | Согласно договору управления | выполнено | 38542,62 |
| 8 | Содержание лифта в доме | Договор управления | Согласно договору управления | выполнено | 67960,31 |

| 9 | Техническое обслуживание ВДГО | Договор управления | Согласно договору управления | выполнено | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Диагностика внутридомовых газопроводов со сроком эксплуатации более 30 лет | Договор управления | Согласно договору управления | выполнено | 0,00 |
| 11 | Текущий ремонт | Договор управления | Согласно договору управления | не выполнено | 0,00 |
| 12 | Вывоз и утилизация ТБО | Договор управления | Согласно договору управления | выполнено | 47258,97 |
| 13 | Установка ОПУ | Договор управления | Согласно договору управления | выполнено | 0,00 |
| 14 | Содержание управляющей компании | Договор управления | Согласно договору управления | выполнено | 16615,55 |
| 15 | Услуги ЕИРЦ | Договор управления | Согласно договору управления | выполнено | 12393,56 |
| 16 | Паспортный стол | Договор управления | Согласно договору управления | выполнено | 3132,44 |

7. Сведения о выполнении плана работ по капитальному ремонту общего имущества в                   многоквартирном доме за отчетный период:

7.1. Сведения об утверждении плана работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме: региональная программа капитального ремонта утверждается                      Правительством Московской области.

| № п.п. | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания) / дата выполнения (оказания) | Стоимость работ (услуг) | Причины отклонения от плана | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена лифтового оборудования | Программа по проведению капитального ремонта МКД на 2018г. | 31.12.2018 | не выполнено | 9124224,15 | - | - |

8. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за                        отчетный период, в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

8.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и                ремонт жилого помещения:     НАРУШЕНИЙ НЕТ.

| № п.п. | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Сумма снижения платы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9. Произведенные расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным МБУ «УКП» договорам (руб.):

| № п.п. | Вид коммунальной услуги | Поставщик | Начислено поставщиком УО | Оплачено УО поставщику | Начислено УО собственникам | Оплачено собственниками в УО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение ОДН | АО «ПРОТЭП» | 817,12 | 34,65 | 817,12 | 34,65 |
| 2 | Горячее водоснабжение ОДН | АО «ПРОТЭП» | 6129,42 | 259,87 | 6129,42 | 259,87 |
| 3 | Электроснабжение | АО «Мосэнергосбыт» | 173310,62 | 9951,59 | 173310,62 | 9951,59 |
| 4 | Электроснабжение ОДН | АО «Мосэнергосбыт» | 46441,91 | 1969,14 | 46441,91 | 1969,14 |

10. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: НАРУШЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО.

11. Сведения о рассмотрении поступивших в МБУ «УКП» от собственников помещений многоквартирного дома обращений (предложений, заявлений и жалоб):

11.1. Общее количество обращений: _____________0____________________________.

12. Рекомендации на следующий отчетный период:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составлен: "29" марта 2019 г.

Директор

МБУ "УКП"                    __________________         	С.Н. Шумаков